HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE COLON

CALLE 51 Y 17 – (2720) – COLON (BS. AS.)

Teléfono Presidencia: 02473 – 430889

Teléfono Mesa de Entrada: 02473 – 421894

E-mail: hcdcolonba@yahoo.com.ar

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son Argentinas”.-

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE COLON (Bs. As) SANCIONA CON      FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 4037.-

Artículo 1°: Autorizase al Departamento Ejecutivo a la ampliación del Plazo de Concesión mediante el otorgamiento de la prórroga de diez (10) años a partir del vencimiento del contrato vigente a la Empresa Rutilex Hidrocarburos Argentinos S.A.-----------------------------------------------------------------

Artículo 2°: De acuerdo al plan de obras presentado por la Concesionaria, y que es parte de la presente Ordenanza como Anexo I, la Empresa dispondrá de un (1) año para su cumplimiento, a partir de la firma del Convenio respectivo con el Departamento Ejecutivo. Se reconocen prórrogas en el plazo de ejecución de la obra por causas justificadas que quedarán a criterio para su aprobación  de la Dirección Técnica de la Municipalidad de Colón, entre las que se incluyen incidencias de actos de poder público, factores climáticos, casos fortuitos, o de fuerza mayor. Los hechos que invoquen deberán ser solicitados en forma escrita por el Concesionario al Departamento Ejecutivo, donde se evaluarán las causas alegadas.---------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo dispondrá de un plazo de treinta (30) días, a partir de la sanción de la presente Ordenanza para firmar el Convenio respectivo con la concesionaria. El Convenio firmado deberá ser remitido dentro de los tres (3) días al Honorable Concejo deliberante para su aprobación, junto a toda la documentación requerida en el presente Artículo. El Departamento Ejecutivo deberá tener en cuenta los siguientes requisitos para la firma del Convenio respectivo:

- La Concesionaria deberá presentar toda la documentación respectiva a la habilitación por parte de la Secretaría de Energía de la Nación como así también de los otros Organismos nacionales o provinciales que regulan la actividad de la Concesionaria.-

- La Concesionaria deberá presentar el avance de las negociaciones que la misma tiene con las empresas petroleras de las cuales pretende asociarse para cumplir con el plan de obras propuesto.-

- La Concesionaria deberá presentar el proyecto definitivo de obras con el monto de inversión respectivo.-

- Establecer que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos será la fiscalizadora de la obra, debiendo informar mensualmente el avance de la misma al Departamento Ejecutivo y al Honorable Concejo Deliberante.-

Artículo 4°: La Empresa concesionaria deberá cumplir en todos sus términos con la Ordenanza Nº 2844/09 modificatoria de la Ordenanza Nº 2063/00 y ante la necesidad de incorporar nuevo personal sea respetada la paridad de género.----------------------------------------------------------------------------------

Artículo 5°: La empresa concesionaria deberá en caso de disponibilidad, utilizar materiales en la construcción adquiridos en comercios establecidos en el Partido de Colón.---------------------------------

Artículo 6°: De Forma.-----------------------------------------------------------------------------------------------

DADO Y APROBADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE COLON (BS. AS.) “CONSCRIPTO GERARDO MARCHISIO HEROE NACIONAL”, A LOS TRES DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN CUARTO INTERMEDIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPEDIENTE Nº 8809.-

Julio Alberto Bauer                                                                                          Pablo Gabriel Pino

Secretario                                                                                                          Presidente